## Slide 1
兴业银行
智能贯标项目
数据字典 + 贯标智能辅助
方案汇报
面向全行开发人员
版本 v0.4
项目定位：将智能贯标能力嵌入现有数据字典系统，建设面向开发人员的智能取数、标准推荐、重复检测、智能纠错与贯标率提升闭环。
开发人员主用
数据字典内嵌
私有化部署
Java + Vue
问题
开发人员找表、找字段、找标准成本高，接入系统的贯标率整改也缺少智能辅助。
目标
一句话找数、自动给依据、无结果时给建标建议，并形成贯标率提升闭环。
结果
沉淀知识库、规则库、审核闭环和整改看板，形成可量化管理成效。

## Slide 2
PROJECT VALUE
为什么现在要做
既要解决开发人员找数效率问题，也要解决接入系统贯标率提升难题
当前痛点
1. 开发人员依赖人工问数
2. 已有标准难复用
3. 重复建标与命名不规范并存
4. 数据字典尚未转化为知识库能力
5. 接入系统贯标率整改常靠集中突击
一期建设重点
1. 数据字典内嵌入口
2. 智能取数
3. 标准推荐与判重
4. 智能纠错
5. 贯标率分析与整改辅助
预期成效
智能取数命中率 >= 70%
定位时长下降 >= 40%
标准推荐采纳率 >= 45%
系统平均贯标率提升 >= 15%

## Slide 3
USERS & SCENES
主要用户与使用场景
主用户是全行开发人员，管理层关注贯标率、整改闭环和推广成效
主要用户
全行开发人员：自然语言查表、查字段、查标准
标准管理员：推荐、判重、纠错、审核回写
科技管理人员：看指标、看成效、看覆盖率
核心场景
1. 智能取数
2. 标准推荐
3. 重复检测
4. 智能纠错
5. 低贯标率系统整改辅助
典型闭环
进入数据字典 -> 检索字典/标准/术语 -> 返回结果或补标建议 -> 审核回写 -> 更新贯标率和整改进度

## Slide 4
ARCHITECTURE
总体技术架构
数据字典前台内嵌 + Java 智能服务中心 + 模型网关 + 知识库 + 贯标率看板
字典前台
Vue 页面
智能页签/侧栏
应用层
Java/Spring Boot
查询、推荐、纠错、审核
能力层
规则引擎
检索召回
模型编排
分析层
贯标率分析
整改任务生成
底座层
openGauss
TDSQL
后续 GaussDB
模型网关
统一接入 Qwen3、DeepSeek3
支持路由、限流、日志、审计与置信度控制
数据接入适配
现有数据字典系统 API/库表接入
现有贯标单体系统适配改造
制度文档与案例入库
贯标率闭环
识别未贯标对象
AI生成补标建议
审核回写结果
持续更新整改进度

## Slide 5
KNOWLEDGE BASE
知识库路线建议
推荐一期快速落地与长期可控两条路线并行考虑
路线一：RAGFlow + Java 自研业务层
适合一期快速落地
优点：文档解析、切片、索引能力较完整
定位：承担知识处理层，不直接承载核心审核流程
风险：需要额外补足认证、权限、审计集成
路线二：Spring AI + Java 自研知识服务
适合长期可控建设
优点：更适合融入现有 Java 单体与行内体系
定位：承载标准库、术语库、规则库、反馈闭环
风险：前期设计与开发投入更高

## Slide 6
RATE IMPROVEMENT
贯标率提升闭环
把系统级贯标率考核从事后突击补标，转成日常监测 + AI辅助整改
输入
接入系统表、字段、数据项及既有标准映射关系进入数据字典，系统按日或按周计算贯标率。
AI辅助
针对未贯标对象执行规则校验、相似召回、候选标准推荐，并按可直接补标、需人工确认、需新建标准分类。
输出
生成整改任务、审核回写数据字典与贯标系统，并在看板中持续展示系统贯标率、低贯标率排行和整改闭环率。

## Slide 7
PROTOTYPE
页面原型展示
数据字典内嵌式智能贯标页面，兼顾最终用户操作与领导汇报
数据字典内嵌智能取数页
核心搜索区 + 快捷查询 + 推荐结果卡片 + 无结果建标建议
目标：一句话找到数据、字段和标准
结果详情与整改承接页
展示系统、库、表、字段、标准、依据与操作按钮
目标：让开发人员和标准管理员快速判断能否直接使用或补标
领导看板页
展示命中率、采纳率、系统平均贯标率、低贯标率系统排行等关键指标
目标：支持管理层汇报与推广决策

## Slide 8
DELIVERY
实施计划与团队建议
按 4-5 个月交付节奏设计，一期工作量约 50-72 人周
里程碑
M1 方案冻结（2-4周）
M2 知识库底座可用（6-10周）
M3 核心能力联调完成（10-16周）
M4 试点验收（16-20周）
推荐团队
项目/交付 1
产品/方案 1
后端 2-3
前端 1-2
AI 1
数据/知识 1
测试 1
架构/DBA 0.5-1
关键前提
客户已提供 Qwen3、DeepSeek3 私有化能力
数据字典可 API/库表接入
现有单体系统可配合适配改造

## Slide 9
建议结论
先把开发人员高频使用的
智能取数与贯标辅助能力做实
建设路径建议：数据字典内嵌、知识库先行、规则约束、模型增强、人机协同、私有化部署、信创兼容。
价值导向
让开发人员更快找到可用数据
让管理层看到贯标率与整改成效
交付导向
4-5个月完成一期闭环
50-72人周可控推进
演进导向
为后续更多标准化能力扩展打基础